PROPOSAL PENGEMBANGAN

WEBSITE PARIWISATA KARAWANG

Portal digital yang mempromosikan destinasi wisata, budaya, seni, cinderamata, kuliner khas, dan UMKM Kabupaten Karawang secara informatif, modern, dan mudah dikelola tanpa perlu coding.

| Diajukan kepada | Dinas/Instansi Terkait Kabupaten Karawang |
| --- | --- |
| Diusulkan oleh | Fajri / Tim Pengembang |
| Jenis proyek | Website Informasi dan Promosi Pariwisata Daerah |
| Model pengelolaan | CMS/Admin Panel - konten dapat diperbarui mandiri |
| Tahun | 2026 |

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1

1. Ringkasan Eksekutif	2

Nilai utama proyek	2

2. Latar Belakang	2

3. Maksud dan Tujuan	2

Tujuan pengembangan website ini adalah sebagai berikut:	2

4. Sasaran Pengguna dan Manfaat	3

5. Ruang Lingkup Konten	3

6. Ruang Lingkup Fitur Sistem	4

6.1 Fitur Pengunjung	4

6.2 Fitur Admin Panel	4

7. Konsep Desain dan Pengalaman Pengguna	4

Prinsip desain yang digunakan:	4

8. Struktur Menu Website	5

9. Peran Kerja Sama dengan Dinas	5

10. Rencana Implementasi	6

11. Estimasi Kebutuhan Tim dan Teknologi	6

Kebutuhan tim minimal:	7

12. Indikator Keberhasilan	7

13. Penutup	7

# 1. Ringkasan Eksekutif

Website Pariwisata Karawang dengan alamat usulan xxxxxxx.co.id dirancang sebagai portal digital terpadu untuk mengenalkan potensi Kabupaten Karawang kepada masyarakat lokal, wisatawan, pelaku usaha, komunitas seni budaya, dan pemangku kepentingan pemerintah. Portal ini akan menampilkan informasi destinasi wisata, agenda budaya, seni, cinderamata, buah tangan khas, kuliner, serta profil UMKM yang ada di Karawang.

Sistem dikembangkan dengan konsep mudah dikelola. Admin dari pengelola atau dinas dapat mengganti isi konten, menambah destinasi, memperbarui agenda, mengunggah foto, menata kategori, dan mengelola daftar UMKM tanpa perlu melakukan perubahan kode program. Dengan demikian, website dapat terus hidup, relevan, dan berkembang mengikuti kebutuhan promosi daerah.

## Nilai utama proyek

| Promosi Daerah | Ekonomi Lokal | Pengelolaan Mandiri |
| --- | --- | --- |
| Mengenalkan destinasi dan identitas Karawang secara digital. | Membantu UMKM, kuliner, dan produk khas lebih mudah ditemukan. | Konten dapat diperbarui oleh admin tanpa bergantung kepada programmer. |

# 2. Latar Belakang

Kabupaten Karawang memiliki potensi pariwisata yang beragam, mulai dari wisata alam, sejarah, religi, budaya, seni, kuliner, cinderamata, hingga aktivitas ekonomi kreatif masyarakat. Namun, informasi mengenai potensi tersebut sering kali tersebar di berbagai kanal, tidak terstruktur, atau belum disajikan dalam satu portal resmi yang mudah diakses oleh masyarakat luas.

Di era digital, calon wisatawan umumnya mencari informasi terlebih dahulu melalui internet sebelum memutuskan tujuan kunjungan. Website yang informatif dan terkelola dengan baik dapat menjadi pintu utama untuk membangun citra daerah, memperkuat branding Karawang, serta mempertemukan wisatawan dengan pelaku usaha lokal.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, diperlukan sebuah website pariwisata yang tidak hanya menampilkan daftar tempat wisata, tetapi juga menjadi ekosistem informasi untuk budaya, agenda daerah, seni, cinderamata, kuliner, dan UMKM. Website ini diharapkan dapat menjadi proyek yang bermanfaat bagi sektor pariwisata Kabupaten Karawang sekaligus membuka peluang kerja sama dengan dinas terkait.

# 3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari proyek ini adalah membangun portal web pariwisata daerah yang dapat digunakan sebagai media informasi, promosi, dan pendataan potensi pariwisata serta ekonomi kreatif di Kabupaten Karawang.

## Tujuan pengembangan website ini adalah sebagai berikut:

Menyediakan media informasi resmi dan terstruktur mengenai destinasi wisata di Karawang.

Mempromosikan budaya, seni, agenda acara, kuliner, cinderamata, dan buah tangan khas Karawang.

Membantu UMKM lokal agar memiliki ruang promosi digital yang lebih luas.

Menyediakan sistem pengelolaan konten yang mudah digunakan oleh admin tanpa perlu coding.

Mendukung kerja sama antara pengembang, pelaku wisata, UMKM, komunitas, dan dinas terkait.

Membangun citra digital Karawang sebagai daerah yang memiliki potensi wisata dan ekonomi kreatif yang layak dikunjungi.

# 4. Sasaran Pengguna dan Manfaat

| Sasaran | Kebutuhan | Manfaat |
| --- | --- | --- |
| Wisatawan | Mencari destinasi, rute, galeri, harga, kontak, dan rekomendasi. | Mendapat informasi yang cepat, jelas, dan terpusat. |
| Dinas/Instansi | Media promosi, publikasi agenda, dan dokumentasi potensi daerah. | Memiliki kanal digital yang dapat dikelola dan diperbarui secara berkala. |
| UMKM Lokal | Ruang promosi produk, kuliner, dan jasa pendukung wisata. | Produk lebih mudah ditemukan oleh calon pembeli atau wisatawan. |
| Komunitas Seni/Budaya | Publikasi kegiatan, profil komunitas, dan arsip dokumentasi. | Kegiatan lokal mendapat eksposur digital yang lebih luas. |
| Masyarakat Karawang | Informasi kebanggaan daerah dan rekomendasi wisata lokal. | Meningkatkan rasa memiliki terhadap potensi daerah sendiri. |

# 5. Ruang Lingkup Konten

Konten website disusun agar mampu menggambarkan potensi Karawang secara lengkap namun tetap mudah dipahami. Setiap konten dapat dikelola melalui admin panel sehingga informasi dapat diperbarui kapan saja.

Destinasi Wisata: Wisata alam, pantai, sejarah, religi, edukasi, keluarga, dan kategori lain sesuai kebutuhan.

Budaya dan Seni: Tradisi lokal, komunitas seni, pertunjukan, cerita budaya, dan dokumentasi kegiatan.

Agenda/Event: Kalender acara, festival, kegiatan dinas, event komunitas, bazar, dan kegiatan promosi daerah.

Cinderamata dan Buah Tangan: Produk khas Karawang, suvenir, kerajinan, makanan khas, serta kontak penjual.

Kuliner: Rekomendasi makanan/minuman khas dan tempat makan yang mendukung sektor wisata.

UMKM Karawang: Profil UMKM, kategori usaha, lokasi, foto produk, kontak, serta tautan media sosial/marketplace.

Berita/Artikel: Informasi terbaru, liputan kegiatan, cerita destinasi, panduan perjalanan, dan artikel promosi.

# 6. Ruang Lingkup Fitur Sistem

Website akan terdiri dari sisi publik untuk pengunjung dan sisi admin untuk pengelola. Fitur disusun agar website tidak hanya tampil menarik, tetapi juga mudah dirawat dalam jangka panjang.

## 6.1 Fitur Pengunjung

Beranda dengan highlight destinasi, agenda, UMKM, dan rekomendasi terbaru.

Daftar destinasi dengan kategori, foto, deskripsi, lokasi, fasilitas, kontak, dan tombol arah peta.

Pencarian dan filter berdasarkan kategori wisata, lokasi, atau kata kunci.

Halaman detail destinasi lengkap dengan galeri foto, informasi praktis, dan rekomendasi terkait.

Halaman budaya dan seni untuk mengangkat identitas lokal Karawang.

Halaman UMKM yang menampilkan profil usaha, produk, nomor kontak, dan tautan media sosial/marketplace.

Halaman agenda/event untuk publikasi kegiatan pariwisata dan budaya.

Artikel/berita untuk promosi, storytelling, dan panduan perjalanan.

Desain responsif agar nyaman digunakan melalui ponsel, tablet, dan desktop.

## 6.2 Fitur Admin Panel

Login admin dengan hak akses pengelola.

Dashboard ringkas untuk melihat jumlah destinasi, UMKM, artikel, dan agenda.

CRUD data destinasi wisata: tambah, ubah, hapus, unggah foto, dan atur kategori.

CRUD data budaya, seni, cinderamata, kuliner, dan UMKM.

Manajemen artikel/berita dan agenda/event.

Pengaturan banner beranda, profil website, kontak, media sosial, dan SEO dasar.

Manajemen galeri foto dan dokumen pendukung.

Status publikasi: draft, tampil, atau arsip.

Pengelolaan user admin jika diperlukan lebih dari satu pengelola.

# 7. Konsep Desain dan Pengalaman Pengguna

Konsep desain website diarahkan modern, bersih, mobile friendly, dan menonjolkan visual Karawang. Warna utama dapat menggunakan kombinasi biru/teal untuk kesan profesional dan segar, dipadukan aksen hangat untuk menggambarkan keramahan wisata dan budaya lokal.

## Prinsip desain yang digunakan:

Navigasi sederhana: pengunjung dapat menemukan destinasi, UMKM, agenda, dan artikel dengan sedikit klik.

Visual kuat: foto destinasi dan produk lokal menjadi elemen utama untuk meningkatkan minat kunjungan.

Konten terstruktur: setiap halaman memiliki informasi yang konsisten sehingga mudah dibandingkan.

Responsif: tampilan optimal untuk mayoritas pengguna yang mengakses melalui smartphone.

Mudah diperbarui: admin panel dibuat sederhana agar dapat digunakan oleh tim non-teknis.

# 8. Struktur Menu Website

| Menu | Isi Utama | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Beranda | Highlight destinasi, agenda, UMKM, artikel terbaru, dan CTA eksplorasi. | Menjadi pintu masuk utama. |
| Destinasi | Daftar dan detail tempat wisata Karawang. | Dilengkapi kategori dan peta. |
| Budaya & Seni | Informasi tradisi, komunitas, dan dokumentasi seni lokal. | Mendukung pelestarian identitas daerah. |
| Kuliner & Oleh-oleh | Makanan khas, cinderamata, buah tangan, dan rekomendasi produk lokal. | Dapat diarahkan ke UMKM terkait. |
| UMKM | Profil usaha lokal, produk, foto, kontak, dan link digital. | Memperkuat ekonomi lokal. |
| Agenda | Event, festival, kegiatan komunitas, dan program dinas. | Dapat dibuat format kalender. |
| Artikel | Berita, panduan wisata, cerita destinasi, dan promosi. | Mendukung SEO. |
| Kontak | Informasi pengelola, alamat, email, media sosial, dan formulir pesan. | Memudahkan komunikasi. |

# 9. Peran Kerja Sama dengan Dinas

Agar website memiliki dampak nyata dan informasi yang valid, kerja sama dengan dinas atau instansi terkait menjadi bagian penting. Pengembang dapat menyediakan sistem dan pendampingan teknis, sedangkan dinas dapat membantu validasi data, dukungan publikasi, jejaring UMKM, serta penguatan legitimasi portal.

| Pihak | Peran Utama |
| --- | --- |
| Pengembang/Tim Teknis | Membangun website, admin panel, hosting deployment, maintenance awal, dokumentasi penggunaan, dan pelatihan admin. |
| Dinas/Instansi Terkait | Memberikan arahan, validasi informasi, data destinasi/UMKM, izin publikasi, serta dukungan promosi. |
| Pelaku Wisata/UMKM | Menyediakan informasi usaha, foto produk, kontak, jadwal operasional, dan pembaruan data. |
| Komunitas Seni/Budaya | Menyediakan materi kegiatan, agenda, dokumentasi, dan narasi budaya lokal. |

# 10. Rencana Implementasi

Implementasi dapat dilakukan secara bertahap agar versi awal website dapat segera digunakan, kemudian dikembangkan berdasarkan masukan dari dinas dan pengguna.

| Tahap | Kegiatan | Output | Estimasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisis kebutuhan dan penyusunan struktur konten. | Dokumen kebutuhan, sitemap, dan daftar data awal. | 3-5 hari |
| 2 | Desain UI/UX dan rancangan tampilan halaman utama. | Mockup desain web publik dan admin. | 5-7 hari |
| 3 | Pengembangan backend, database, dan admin panel. | CMS untuk destinasi, UMKM, artikel, agenda, dan pengaturan. | 10-14 hari |
| 4 | Pengembangan frontend website publik. | Tampilan beranda, menu, detail konten, pencarian, dan responsif. | 10-14 hari |
| 5 | Input data awal, uji coba, optimasi, dan revisi. | Website siap dipresentasikan/diluncurkan. | 5-7 hari |
| 6 | Pelatihan admin dan serah terima dokumentasi. | Panduan penggunaan dan akses pengelola. | 1-2 hari |

# 11. Estimasi Kebutuhan Tim dan Teknologi

Teknologi akhir dapat disesuaikan dengan kebutuhan, anggaran, dan standar instansi. Rekomendasi awal menggunakan stack yang mudah dikelola, aman, dan fleksibel untuk pengembangan jangka panjang.

| Komponen | Rekomendasi |
| --- | --- |
| Frontend | HTML, CSS, JavaScript, Tailwind/Bootstrap, atau framework modern sesuai kebutuhan. |
| Backend | Laravel 13 atau framework web lain yang stabil untuk admin panel dan API. |
| Database | MySQL/MariaDB untuk penyimpanan data destinasi, UMKM, artikel, agenda, dan user. |
| Hosting | VPS/Cloud hosting dengan SSL, domain xxxxx.co.id, dan backup berkala. |
| Keamanan | Login admin, validasi input, role access, proteksi upload file, dan backup data. |
| SEO Dasar | Meta title, meta description, slug URL, sitemap, optimasi gambar, dan struktur heading. |

## Kebutuhan tim minimal:

Project lead/analis kebutuhan untuk komunikasi dengan pihak terkait dan menyusun prioritas fitur.

UI/UX designer untuk membuat tampilan yang modern, rapi, dan mudah digunakan.

Fullstack developer untuk membangun frontend, backend, database, dan admin panel.

Content officer/admin untuk mengumpulkan data, menulis konten, dan mengunggah materi awal.

PIC dinas/instansi untuk validasi konten dan koordinasi kerja sama.

# 12. Indikator Keberhasilan

Website dapat diakses dengan domain resmi dan memiliki tampilan responsif di perangkat mobile maupun desktop.

Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus konten tanpa perlu melakukan coding.

Data destinasi, budaya, seni, cinderamata, kuliner, dan UMKM tersaji dalam struktur yang rapi.

Website memiliki performa akses yang baik, aman, dan memiliki mekanisme backup.

Portal mendapat dukungan publikasi dari stakeholder terkait sehingga dikenal oleh masyarakat.

UMKM dan pelaku wisata mendapatkan ruang promosi yang dapat diperbarui secara berkala.

Konten agenda dan artikel diperbarui secara konsisten setelah website berjalan.

# 13. Penutup

Pengembangan Website Pariwisata Karawang merupakan langkah strategis untuk menghadirkan media promosi daerah yang terpusat, modern, dan mudah dikelola. Website ini tidak hanya menjadi katalog destinasi, tetapi juga menjadi ruang digital untuk budaya, seni, cinderamata, kuliner, dan UMKM Karawang.

Dengan adanya dukungan dari dinas/instansi terkait, pelaku wisata, komunitas, dan UMKM, portal ini dapat menjadi proyek yang bermanfaat bagi Kabupaten Karawang serta membantu memperkuat identitas Karawang di ranah digital. Proposal ini disusun sebagai gambaran awal untuk kebutuhan pengembangan, kerja sama, dan tindak lanjut implementasi.

| Mengetahui, Dinas/Instansi Terkait (____________________) | Karawang, 2026 Pengusul, Tim Pengembang |
| --- | --- |